## Slide 1: Scrum Metodología
Maritzol Tenemaza

## Slide 2: Contenido
SCRUM Roles
SCRUM Proceso
  Productos
    Product Backlog
    Sprint Backlog
  Tareas
    Sprint Planning
    Development

## Slide 3: Qué es eso de los cerdos y el pollo?
Era la historia de un pollo y un cerdo caminando por la calle ... El Pollo dijo: ¿Por qué no abrimos un restaurante? ¿Por qué no? – agregó el pollo. Pero ¿cómo debemos llamarlo? "Jamón y huevos" suena bien para mí! - Contestó el Pollo.
.. SCRUM es ese restaurante. Los cerdos son los que, comprometido con el proyecto, mientras que el pollo son sólo los involucrados. Sólo los cerdos tienen el derecho de hablar en la reunión de Stand-up.

## Slide 4: Roles del cerdo
SCRUM Master
SCRUM Team
Product Owner

## Slide 5: Roles del cerdo
SCRUM Master
  Responsable del éxito del equipo
  Protege al equipo de las interferencias externas.
  Responsable del proceso SCRUM
  No administra el proyecto, no le dice al equipo qué hacer solo hace lo justo para facilitar el proceso.
  En pequeños equipos el Scrum Master pued ser uno de los Scrum Team.
  El Scrum Master nunca será el Product Owner.
SCRUM Team
PRODUCT Owner

## Slide 6: Roles del cerdo
SCRUM Master.
SCRUM Team.
  Funciones cruzadas del equipo(desarrolladores, diseñadores, analistas)
  Asesora al Product Owner sobre cómo desarrollar un buen Producto.
  Responsable del Proceso de desarrollo
  Totalmente dedicado al proyecto.
  Equipo autogestionado,
  Tamaño 5+-2
Product Owner

## Slide 7: Roles del cerdo
SCRUM Master.
SCRUM Team.
Product Owner.
  La voz del cliente.
  Maximiza el valor del negocio o ROI (en cada sprint escoge las funcionalidades con más valor del negocio y menos costo)
  Prioriza el Product Backlog.
  Mayor actor en el Sprint Planning Meeting.
    Detallla las necesidades
    Identifica necesidades de alto valor del negocio y bajo costo por cada sprint.

## Slide 8: Scrum Master vs Product Owner
El Scrum Master es la única persona que maneja el equipo.
El Product Owner es la única persona que maneja a los stakeholdersa.

## Slide 9: Roles del Pollo
Usuarios
Stakeholders (Partes interesadas)
  Gente directamente interesada en el desarrollo del producto.
  Consultores expertos.
  Otros que no toman parte en el proceso de desarrollo.

## Slide 10: Proceso SCRUM
Dia 1:
  Descripción General.
  Visión
  Alcance
  Rendición de cuentas.

## Slide 11: Proceso SCRUM

## Slide 12: Qué incluye el Product Backlog
Requerimientos funcionales (Ejemplo: Permitir a todos los usuarios colocar el libro en la cesta de la compra)
Requisitos de Desarrollo ( Ejemplo: Reelaborar el módulo de procesamiento de transacciones para que sea escalable)
Trabajos exploratorios( Ejemplo, investigar soluciones para acelerar la validación de tarjetas de crédito)

## Slide 13: Qué incluye el Product Backlog
Product Backlog |  | 
Elementos | Valor Estimación | Estimación del Esfuerzo
Permitir a todos los usuarios ubicar libros en el árbol de navidad. | 7 | 5
Actualizar el módulo del Proceso de transacciones | 6 | 2
Investigar soluciones para acelerar la validación de la tarjeta de crédito. | 6 | 13
Actualizar todos los servicios a Apache 2.2.3 | 6 | 20
Diagnosticar y fijar el orden de procesamiento del script de errores. | 5 | 13
Permitir a todos los usuarios crear(guardar todos los deseos. | 2 | 3

## Slide 14: Qué incluye el Product Backlog
El equipo (Team) proporciona estimaciones relativas para cada funcionalidad en la lista.
El propietario del producto (Product Owner) proporciona el valor del negocio para cada funcionalidad.
El Propietario del Producto (Product Ower) prioriza la lista.
Continuamente actualizado por el Product Owner para reflejar los cambios de las necesidades del usuario, obstáculos técnicos y así sucesivamente.
Los cambios pueden corresponder a nuevos elementos y/o modificación de los detalles existentes (estimación, valor del negocio)

## Slide 15: Product Backlog: Obteniendo el ROI
El equipo (Team) proporciona estimaciones relativas para cada funcionalidad en la lista.
El propietario del producto (Product Owner) proporciona el valor del negocio para cada funcionalidad.
El Propietario del Producto (Product Ower) prioriza la lista.
Continuamente actualizado por el Product Owner para reflejar los cambios de las necesidades del usuario, obstáculos técnicos y así sucesivamente.
Los cambios pueden corresponder a nuevos elementos y/o modificación de los detalles existentes (estimación, valor del negocio)

## Slide 16: Product Backlog: Obteniendo el ROI

## Slide 17: Product Backlog: Asignar Prioridades
Se debe hacer
Bueno tenerlas
Para evitar

## Slide 18: Product Backlog: Información sobre cada elemento
El Product Owner y el Team decide que detalles son necesarios para cada elemento.
Consejo general «Lo que es importante en la menor cantidad de espacio necesario»
Los elementos del tope tienen más detalles que los de abajo.

## Slide 19: Sprint Planning Meeting

## Slide 20: Sprint Planning Meeting
Al inicio de un Sprint.
Los participantes son los pigs (Product Owner, Scrum Master, El entero Scrum Team)
Parte1:
  El Product Owner y el Team revisan el Product Backlog discuten los objetivos y el contexto.
  El Team revisa las estimaciones.
  El product Owner reprioriza el Prodcut Backlog.
Parte 2:
  El team define el tiempo real disponible para el sprint.
  El team se compromete sobre los elementos que serán realizados en el sprint.
  El equipo divide cada Requerimiento en tareas.
  El equipo distribuye las taras a travéss de los miembros (preferencias, aprendizajes/objetivos- pair programming con un experto)
  El Master y el Team discuten y estiman el tiempo necesario por cada tarea.

## Slide 21: Sprint Planning Meeting : Resumen

## Slide 22: Sprint Planning Meeting : Cómo conocer el tiempo real necesario para el sprint.
Cada miembro estima cuánto tiempo dispone para trabajar en el Sprint.
(Horas disponibles estimadas (desde el primero)

## Slide 23: Sprint Planning Meeting : Desarrollar el Sprint Backlog
Iniciar con el primer elemento en el Product Backlog.
El Team descompone cada elemento en tareas.
Cada miembro del Team voluntariamente toma una tarea, teniendo en cuenta que:
  Dependencias entre tareas.
  Estimación en horas de cada tarea.
  La carga de trabajo para cada individuo debe ser razonable.
  La comunicación con el Product Owner es para aclarar puntos, verificar el equilibrio, dividir grandes backlogs en piezas más pequeñas.etc
  Mueva de forma secuencial desde el Product Backlog hasta que se agoten todas las horas disponibles.

## Slide 24: Tabular Sprint Backlog
Sprint Backlog (desde el prier Scrum)

## Slide 25: Grafico Sprint Backlog

## Slide 26: Pizarra con las tareas del Sprint Backlog

## Slide 27: Bibliografía
URLs:
  Home of SCRUM: www.scrumalliance.org
  Jeff Sutherland: www.jeffsutherland.com
  Mike Cohn: www.mountaingoatsoftware.com
  Yahoo Groups: scrumdevelopment, XP, XPUK, agiletesting
Books:
  Agile Software Development with Scrum. Ken Schwaber and
  Mike Beedle, Prentice Hall, 2002.
  Agile Project Management with Scrum, Ken Schwaber,
  Microsoft Press, 2004
Prsentación Dra Ana Moreno: UPM- MAdrid

## Slide 28: Bibliografía
Proyectos Agiles.org, http://www.proyectosagiles.org/que-es-scrum